| ID | Вопрос | Ответ | Владелец решения / участники | Почему важно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q-01 | Какой точный расчётный grain ДРП и ФД до агрегации формы? | Статьи затрат (P&L line) или численности, которые соответвуют мэппингу бюджетных компонентов в разрезе данных от HR и финансов (ДРП и ФД) по месяцам, нарастающим итогом и полный год | BA/SA + Tech Lead | Блокирует маппинг и сверку |
| Q-02 | Какие коды/меры являются Actual Version и Comparison Version? Можно ли выбирать Forecast? | Версия факта всегда одна – она может загружаться по умолчанию, а версию бюджета (отдельно ФД и отдельно ДРП) нужно вывести в форму как поле для ввода параметров, которое может быть заполнено по умолчанию, но доступно для корректировки | Владелец формы + BA/SA | Блокирует Version Logic |
| Q-03 | Каким системным атрибутом разделяются ДРП и ФД? | Финансовый факт и бюджет (ФД) и HR-факт и бюджет (ДРП) загружаются как разные версии в бюджетную систему, которые могут быть однозначно определены как источник при построении отчета. | BA/SA + Tech Lead | Блокирует формирование двух блоков |
| Q-04 | Каков точный mapping каждой SOURCE-строки на Article/Measure? | Приложен справочник бюджетных компонентов | BA/SA + методолог | Блокирует разработку leaf-строк |
| Q-05 | Как обрабатываются unmapped-статьи? | Уточняется | Владелец формы + Tech Lead | Риск потери данных |
| Q-06 | Remaining Budget: FY Budget − YTD Fact или сохранить YTD Fact − FY Budget с переименованием? | Уточняется | Владелец формы | Влияет на UI и формулы |
| Q-07 | Подтвердить знак сторно в источнике и правила отрицательных корректировок. | Сторно по определению имеет отрицательный знак так как это отмена ранее начисленным сумм | Finance/BA + Tech Lead | Блокирует roll-up премий |
| Q-08 | Закрытый перечень строк Numerator/Denominator для % соцвзносов. | D67=(D13+D16+D19+D22+D29+D32+D35+D38+D48)/(D12+D15+D18+D21+D28+D31+D34+D37+D47) Далее использовать формулу для всех столбцов, содержащих бюджет и факт | Методолог соцвзносов | Блокирует KPI |
| Q-09 | Точная логика HC Closing, MSU Closing и ССЧ. | Выгрузка значений из соответствующих полей в бюджетной системе (вопрос только по ССЧ) | HR методолог + BA/SA | Блокирует KPI численности |
| Q-10 | Где живут FIX / ФОТ до бонуса / Годовой бонус / Total C&B: cube/semantic или report layer? | Не понятен вопрос | Tech Lead | Архитектурное решение |
| Q-11 | Как работает капитализация incl./excl. в ДРП и ФД? | Уточняется | Finance + владелец формы + BA/SA | Уже открыто в v1.0 |
| Q-12 | Какой tolerance и регламент разбора Δ ДРП/ФД? | Уточняется | Владелец формы + Finance | Уже открыто в v1.0 |
| Q-13 | Подтвердить логику квартальной премии: выплата бюджетируется, резерв — нет; reserve/reverse/cash. | Уточняется | Владелец формы + HR | Уже открыто в v1.0 |
| Q-14 | Нужен ли drill-down до MIR × Article × Month × Version для анализа расхождений? | В рамках данной формы нет | Владелец формы + пользователи | Определяет UX и технический объём |